COMUNE DI

VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57

DEL 02/08/2010

OGGETTO: Approvazione per quanto di competenza dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del tetto della palestra comunale.

L’anno duemiladieci addì due del mese di agosto alle ore 12,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE essendo presenti i signori:

|  | Presente | Assente |
| --- | --- | --- |
| Mauro CABIATI Sindaco | x |  |
| Renata AVONTO Vice sindaco |  | x |
| Marcello COPPI Assessore | x |  |
| Angelo MILANI Assessore |  | x |
| Giuseppe DE GIORGIO Assessore | x |  |

Presiede il  Sindaco Mauro Cabiati

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determina del Responsabile del Sevizio Tecnico n° 15 del 26/03/2009 con la quale si provvedeva ad incaricare il geom. Alessio Carnevale Miino con studio in Casale Monferrato per la progettazione in tutte le sue fasi e della direzione, liquidazione e collaudo delle opere relative ai lavori di manutenzione straordinaria relative all’impermeabilizzazione della copertura della palestra comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°67 del 28/09/2009, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del tetto della palestra comunale, per un importo complessivo di €.54.000,00 di cui €.37.697,27 quale importo lavori a base d’asta ed €.2.400,00 quali oneri relativi alla sicurezza;

Vista la determina del Responsabile del Sevizio Tecnico n° 28 del 16/10/2009 con la quale venivano affidati i lavori alla Ditta MICHELETTI VINCENZO & C. di Terruggia per l’importo di €.29.000,00 + €.2.400,00 per oneri relativi alla sicurezza e per l’importo definitivo di €.31.400,00 a seguito del ribasso offerto del 23,08 % sul prezzo a base d’asta;

Visto il contratto repertorio n°1962 in data 29.10.2009;

Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori geom. Alessio Carnevale Miino in data 14 giugno 2010;

Che dalla Relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che le variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, previsti dall’art.5 comma 2 del DM 145/2000;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori geom. Alessio Carnevale Miino in data 04.06.2010;

Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell’impresa in €.31.396,74;

Che per le variazioni apportate rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, previsti dall’art.5 comma 2 del DM 145/2000, risultano eseguiti lavori in economia per i quali risulta il credito dell’impresa di €.4.046,38 (€.4.451,01 comprensivo d’I.V.A. e al netto del ribasso d’asta del 23,08%)

Che è stato redatto in data 23/02/2010 il certificato di pagamento corrispondente al finale dal quale risulta il credito complessivo dell’impresa di €. 35.443,12 oltre IVA;

Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €.10.235,59 così determinata:

Progetto				Contabilità		Economie

- A1)  Lavori lordi a base d’asta		40.097,27	 Lavori lordi	  40.097,27 (*37.697,27)

rib.23,08%	   -8.700,53

A2)  Lavori attinenti al

piano di sicurezza		    2.400,00			   *2.400,00

Importo complessivo A		  40.097,27			   31.396,74		   8.700,53

- Somme a disposizione

B1a   Progetto e D.L.		    2.700,00			    2.700,00

B1b   spese tecniche 81/08		       800,00			       800,00

B2     Contributo Cassa		       140,00			       140,00

B3     I.V.A.

10% su A			    4.009,73			      3.139,67		     870,06

20% su B1a, B1b, B2		       728,00			        728,00

B4    quota spettante ex art.18	       408,99			        408,99

B5    per lavori in economia  	 	    5.116,01			      4.451,01		     665,00

Importo complessivo B		  13.902,73			     12.367,67		  1.535,06

RIEPILOGO			  54.000,00			     44.634,47		10.235,59

Che la quota art.92 c.5 D.Lgs.163/2007 (ex art.18 legge 109/94), è determinata in €. 408,99;

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere nulla osta all’approvazione dello Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del tetto della palestra comunale redatto dal direttore dei lavori geom. Alessio Carnevale Miino da cui risulta il credito netto dell’impresa di €.31.396,74;

- di approvare le variazioni apportate per l’esecuzione di lavori in economia rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, previsti dall’art.5 comma 2 del DM 145/2000, per i quali risulta il credito netto dell’impresa di €.4.046,38;

- di esprimere nulla osta all’approvazione del certificato di pagamento finale dei lavori dal quale risulta il credito complessivo dell’impresa di €. 35.443,12 oltre IVA;

- di corrispondere al RUP la quota spettante ex art.18 legge 109/94 di €.408,99;

- di prendere atto che dal confronto tra l’importo netto autorizzato per i lavori e l’importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale, si è concretizzata una minore spesa di €.10.235,59.

- di incaricare il Sevizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera.

- Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo   49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL SINDACO Mauro Cabiati | IL SEGRETARIO Dott. Pierangelo Scagliotti |
| --- | --- |

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villanova M.to il                          per quindici giorni consecutivi

|  |  | IL SEGRETARIO |
| --- | --- | --- |

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi………………............................giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

|  |  | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| --- | --- | --- |

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................ai sensi dell’art. 134 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Villanova M.to, lì					    IL SEGRETARIO COMUNALE