COMUNE DI

VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64

DEL 30/09/2010

OGGETTO: approvazione perizia di variante suppletiva lavori di sistemazione strade.

L’anno duemiladieci addì trenta del mese di settembre alle ore 12,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE essendo presenti i signori:

|  | Presente | Assente |
| --- | --- | --- |
| Mauro CABIATI Sindaco | x |  |
| Renata AVONTO Vice sindaco | x |  |
| Marcello COPPI Assessore | x |  |
| Angelo MILANI Assessore | x |  |
| Giuseppe DE GIORGIO Assessore |  | x |

4		     1

Presiede il  Sindaco Mauro Cabiati

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La giunta comunale

premesso che:

- Con propria deliberazione n. 40 del 24/05/2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo lavori di sistemazione ed asfaltatura strade comunali per l'importo di €.225.000,00.

- Considerato che l'appalto fu affidato alla ditta Timossi Geom. Paolo Sas con contratto rep. N. 1971 in data 20/09/2010, per l'importo di €. 122.623,87 (oneri sicurezza compresi) oltre l’IVA;

- Ritenuta la necessità di eseguire varianti al progetto consistenti essenzialmente in ridistribuzione delle opere di sistemazione e asfaltatura di tracciati stradali, includendone di nuovi, senza alterare la sostanza del progetto, per cui il direttore dei lavori ha predisposto, con un progetto in data 20 settembre 2010, apposita perizia di variante e suppletiva dell'importo di €.5.306,10 oltre IVA;

- Considerato che l'impresa appaltatrice ha firmato lo schema di atto di sottomissione relativo all'esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori indicati nella predetta perizia in quanto contenuti nel quinto, ed ai nuovi prezzi indicati dal direttore dei lavori;

- Atteso che la maggiore spesa di €.5.306,10 trova adeguata copertura all'intervento 2080101 del bilancio 2010 e presentare la necessaria disponibilità;

- Visto il regolamento per la disciplina dei contratti;

- Visto il D.Lgs 267/2000;

- Visto lo statuto del Comune di Villanova Monferrato;

- Dato atto che il segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'articolo 49, 2° comma del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

- Dato atto che il responsabile del servizio tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

- Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

- a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

delibera

- Di approvare, siccome approva, la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €.5.306,10 , relativa all'appalto dei lavori di sistemazione e asfaltatura strade comunali, redatta dal tecnico comunale e direttore dei lavori di cui €.5.306,10 per lavori comprensivi della sicurezza, al netto del ribasso del 32,50%, oltre l'IVA, con una differenza in più rispetto al contratto, di €.5.306,10 oltre IVA ai sensi di legge;

- Di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice Timossi geom. Paolo sas, contenente anche i nuovi prezzi indicati dal direttore dei lavori;

- Di far fronte alla maggiore spesa di €. 5.306,10 oltre IVA, mediante l'impiego del ribasso d'asta all'intervento 2080101 del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

- Autorizzare il responsabile del procedimento nella stipulazione dell'atto di sottomissione per rogito del segretario comunale.

- Di dichiarare, a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4° comma del D.Lgs 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo   49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL SINDACO Mauro Cabiati | IL SEGRETARIO Dott. Pierangelo Scagliotti |
| --- | --- |

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villanova M.to il                          per quindici giorni consecutivi

|  |  | IL SEGRETARIO |
| --- | --- | --- |

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi………………............................giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

|  |  | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| --- | --- | --- |

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................ai sensi dell’art. 134 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Villanova M.to, lì					    IL SEGRETARIO COMUNALE