COMUNE DI

VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74

DEL 04/11/2010

OGGETTO: Approvazione per quanto di competenza dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura strade (via Pietro Bosso, via Alessandria, via Bonardi, via Gillone, via Torino, via Montiglio, Strada Guadibba, via Maria Bosso, via Prandio, via Marconi, via Garibaldi, Strada Ceresa, Strada Val Serena, piazzale ex campo tennis, via Bertazzi).

L’anno duemiladieci addì quattro del mese di novembre alle ore 11,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE essendo presenti i signori:

|  | Presente | Assente |
| --- | --- | --- |
| Mauro CABIATI Sindaco | x |  |
| Renata AVONTO Vice sindaco | x |  |
| Marcello COPPI Assessore | x |  |
| Angelo MILANI Assessore | x |  |
| Giuseppe DE GIORGIO Assessore |  | x |

Presiede il  Sindaco Mauro Cabiati

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il Geom. Pasquale Barbato, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta  dell’Amministrazione comunale, ha redatto il progetto di sistemazione ed asfaltatura strade comunali;

Visto che con deliberazione della GC n.40 del 24.05.2010 divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo lavori di sistemazione ed asfaltatura strade comunali per l’importo di €.225.000,00

Considerato che l’appalto fu affidato, a seguito del ribasso offerto del 32,50 % sul prezzo a base d’asta, alla ditta Timossi geom. Paolo sas con contratto rep.n.1971 in data 20/09/2010, per l’importo di €.122.623,87 (oneri sicurezza compresi) oltre l’IVA

Che con deliberazione della GC n.64 del 30.09.2010 venne approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo complessivo di €.5.306,10, relativa all’appalto dei lavori di sistemazione ed asfaltatura strade comunali, redatta dal tecnico comunale e direttore dei lavori, di cui €.5.306,10 per lavori comprensivi della sicurezza, al netto del ribasso del 32,50%, oltre I.V.A., con una differenza in più rispetto al contratto, di €.5.306,10 oltre IVA ai sensi di legge;

Considerato che l’impresa appaltatrice ha firmato lo schema di atto di sottomissione relativo all’esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori indicati nella predetta perizia in quanto contenuti nel quinto, ed ai nuovi prezzi indicati dal direttore dei lavori;

Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori geom. Pasquale Barbato in data 29 ottobre 2010;

Che dalla Relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che le variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, previsti dall’art.132 Legge 163/2006 e s.m.i.;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori geom. Pasquale Barbato in data 29 ottobre 2010;

Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell’impresa in €.50.089,42;

Che è stato redatto in data 29/10/2010 il certificato di pagamento n.2 corrispondente al finale dal quale risulta il credito complessivo dell’impresa di €.50.089,42 oltre IVA;

Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €.67.782,64 così determinata:

Progetto				Contabilità		Economie

- A1)  Lavori lordi a base d’asta		168.524,66	 Lavori lordi	175.816,97

rib.32,50%	 -57.140,52

A2)  Lavori attinenti al

piano di sicurezza		    8.869,72			 + 9.253,52

Importo complessivo A		177.394,38			127.929,97		 49.464,41

- Somme a disposizione

IVA 20% sui lavori        		   35.478,88			   25.585,99		  9.892,89

quota spettante ex art.18		     3.547,89			     3.701,40		   - 153,51

Imprevisti e arrotondamenti 		     8.578,85			                		   8.578,85

Importo complessivo B		   47.605,62			    29.287,39		 18.318,23

RIEPILOGO			225.000,00			  157.217,36		67.782,64

Che la quota art.92 c.5 D.Lgs.163/2007 (ex art.18 legge 109/94), è determinata in €. 3.701,40;

Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere nulla osta all’approvazione dello Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura strade comunali redatto dal geom. Pasquale Barbato in data 29 ottobre 2010 da cui risulta il credito netto dell’impresa di €.50.089,42;

- di esprimere nulla osta all’approvazione del certificato di pagamento finale dei lavori dal quale risulta il credito complessivo dell’impresa di €.50.089,42 oltre IVA;

- di corrispondere al RUP la quota spettante ex art.18 legge 109/94 di €. 3.701,40;

- di prendere atto che dal confronto tra l’importo netto autorizzato per i lavori e l’importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale, si è concretizzata una minore spesa di €.67.782,64.

- di incaricare il Sevizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera.

- Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo   49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL SINDACO Mauro Cabiati | IL SEGRETARIO Dott. Pierangelo Scagliotti |
| --- | --- |

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villanova M.to il                          per quindici giorni consecutivi

|  |  | IL SEGRETARIO |
| --- | --- | --- |

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi………………............................giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

|  |  | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| --- | --- | --- |

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................ai sensi dell’art. 134 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Villanova M.to, lì					    IL SEGRETARIO COMUNALE